# POC Charter: Contextual Keyboard Input Locale Switcher (CKILS)

תאריך: 25 באוגוסט 2026

מוביל הפרויקט: לירן מרטפל

סביבת יעד ראשית: Microsoft Windows 10 / 11

משך משוער: 2 שבועות

סטטוס: רעיון ראשוני

## 1. תמצית מנהלים והגדרת הבעיה

### הרקע והאתגר העסקי

משתמשים ועובדי ידע רב-לשוניים (עברית/אנגלית) עוברים תדיר בין יישומי Desktop, כלי Office, דפדפני אינטרנט ואפליקציות Web-Wrapper (כגון Slack ו-Teams). ניהול פריסת המקלדת דורש כיום החלפה ידנית מתמדת (Alt+Shift / Win+Space), מה שיוצר פגיעה מתמשכת ברצף העבודה:

- עומס קוגניטיבי ובזבוז זמן: בדיקה מתמדת של שפת המקלדת לפני כל תחילת הקלדה.

- טעויות קלט והקלדת ג'יבריש: כתיבת מילים ומשפטים שלמים בשפה השגויה, מחיקתם והקלדתם מחדש.

- סיכון בהזנת נתונים: בשדות חיפוש, מסמכים רשמיים, הודעות ומערכות ארגוניות.

### שאלת המפתח של ה-POC (Core Hypothesis)

האם ניתן לפתח שירות עזר ברמת מערכת ההפעלה (Windows), שיזהה באופן אמין ודטרמיניסטי את הקשר ההקלדה (חלון פעיל / תהליך / שדה קלט) ויחליף אוטומטית את שפת הקלט של המקלדת (Input Locale / Layout) ללא פגיעה בחוויית המשתמש?

## 2. ארכיטקטורה ומודל הפעלה

השירות יפעל ברקע ברמת ה-OS ויממש שלוש רמות זיהוי מדורגות:

- Tier 1 — Process / Executable Rule (בסיסי ודטרמיניסטי): החלת שפת קלט ייעודית לפי מערכת ההפעלה.

- Tier 2 — Window Handle / Title Rule (מתקדם): החלת שפת קלט לפי כותרת או מזהה חלון ספציפי (למשל חלונות שונים בתוך אותו תהליך) כתוסף, ולא כחלק ממערכת ההפעלה.

- Tier 3 — UI Automation / Input Context (הקשרי/ניסיוני): זיהוי כיווניות הטקסט (RTL/LTR) או שפת הטקסט הקיים בשדה הקלט והתאמה אוטומטית ניתן כתוסף, ניתן כחלק ממערכת ההפעלה.

### מנגנוני הליבה

- זיהוי אירועי פוקוס: האזנה לאירועי מערכת כגון EVENT_SYSTEM_FOREGROUND ו-EVENT_OBJECT_FOCUS דרך Win32 Accessibility Hooks. (הדרך בה ניתן לאפשר לתוכנה לדעת מתי היה מעבר בין מסכים)

- החלפת פריסת מקלדת: שינוי ה-Input Locale של שרשור המטרה (Target Thread) באמצעות הזרקת הודעות WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST וצימוד שרשורים בעת הצורך.(שינוי שפת המקלת ללא מגע במקלדת)

- עקיפה ושליטה (Manual Override): קדימות מוחלטת להחלפה ידנית של המשתמש, השהיית ההחלפה האוטומטית לאותו חלון למניעת "מלחמת מקלדת", וחיווי ויזואלי מינימליסטי (HUD/Overlay). (החלפה אוטומטית בעת זיהוי)

## 3. גבולות גזרה (Scope Matrix)

| תחום | כלול בבדיקה (In-Scope) | מחוץ להיקף בשלב ה-POC (Out-of-Scope) |
| --- | --- | --- |
| מערכות הפעלה | Windows 10 / 11 (64-bit) | macOS, Linux, מערכות מובייל |
| שפות נתמכות | עברית ואנגלית-ארה"ב | שפות נוספות / פריסות מותאמות אישית |
| סוגי יישומים | Win32 (Notepad), UWP, Chromium (Chrome/Edge), Office | סביבות וירטואליזציה (Citrix / RDP) |
| אתרי אינטרנט | Google Search, Gmail, Google Docs, Office Web, Ai tools | אינטגרציה עמוקה לאתרי Web ללא תמיכת נגישות |
| שדות קלט | שדות טקסט רגילים, תיבות עריכה, עורכי מסמכים | שדות סיסמה וממשקים מאובטחים (Passphrases) |
| פונקציונליות | החלפת Input Layout בלבד | שינוי שפת ממשק/UI, תרגום טקסט, תיקון ג'יבריש קיים |

## 4. קריטריוני הצלחה מדידים (Success Criteria)

| מזהה | קריטריון | מדד הצלחה ויעד כמותי | רמת קריטיות | אופן המדידה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | כיסוי סביבות | פעולה תקינה בלפחות 70% מהסביבות במדגם | חובה (Must) | בדיקת מטריצת תאימות מול 10 יישומים נבחרים |
| SC-02 | זמן תגובה (Latency) | זמן החלפת שפה נמוך מ-150ms מקבלת פוקוס | חובה (Must) | פרופיילינג ואירועי לוג מדויקים (Event Tracing) |
| SC-03 | דיוק שיוך תהליך | דיוק של 100% בהחלת השפה המוגדרת ליישום | חובה (Must) | 100 מעברים אקראיים בין יישומים מוגדרים |
| SC-04 | מניעת שגיאות תו ראשון | פחות מ-3% מקרים של תווים ראשונים בשפה שגויה | חובה (Must) | בדיקת הקלדה מידית לאחר Alt+Tab |
| SC-05 | אבטחת מידע והרשאות | ריצה בהרשאות משתמש רגיל (Least Privilege / Non-Admin) | חובה (Must) | אימות הרצה ללא UAC Elevation |
| SC-06 | הגנת שדות סיסמה | 0% קריאת מידע או זיהוי תוכן בשדות IsPassword=True | חובה (Must) | בדיקת עמידה בתקני Security & Privacy |
| SC-07 | שליטה ועקיפה | המשתמש יכול לדרוס את השפה ידנית ב-100% מהמקרים | חובה (Must) | בדיקת תרחישי קלט ידניים |
| SC-08 | צמצום פעולות ידניות | הפחתה של לפחות 80% בצורך בהחלפה ידנית | רשות (Nice-to-have) | מדידת שימוש אצל 5 משתמשי בדיקה |
| SC-09 | יציבות מערכת | אפס קריסות (0 Crash Rate) במהלך 8 שעות עבודה רציפות | חובה (Must) | הרצת תהליך רקע בבדיקת סיבולת (Stress Test) |

## 5. מטריצת תאימות ותרחישי בדיקה (Test Matrix)

### סביבות בדיקה נבחרות (Representative Testbed)

- Native Desktop (Win32): Notepad, Windows Terminal.

- Modern Windows (UWP): Windows Settings, Calculator.

- Web / Chromium Browsers: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox.

- Productivity & Web Apps: Microsoft Word (Desktop), Google Docs / Gmail (Web).

- Electron / Communication: Slack / Microsoft Teams.

### תרחישי בדיקה מרכזיים (Test Cases)

- TC-01 (מעבר מהיר בין חלונות - Rapid Focus Switching): מעבר רציף באמצעות Alt+Tab בין Chrome (מוגדר באנגלית) ל-Word (מוגדר בעברית) והקלדה מידית של 3 תווים.

- TC-02 (ריבוי לשוניות בדפדפן - Tab Context): מעבר בין טאב Gmail לטאב Google Search תחת אותו תהליך של הדפדפן.

- TC-03 (יישום לא מוכר - Fallback Handling): פתיחת יישום צד-שלישי ללא הגדרה מוקדמת — אימות שמירת שפת המקלדת האחרונה ללא תופעות לוואי.

- TC-04 (דריסת משתמש ידנית - User Override): החלפה ידנית באמצעות מקשי המקלדת מיד לאחר מעבר חלון, ואימות שהמערכת אינה מחזירה את השפה בכוח.

- TC-05 (שדות מאובטחים - Security Sandbox): מעבר לשדה סיסמה בדפדפן ובמערכת ההפעלה ואימות השבתת מנגנון קריאת ההקשר.

## 6. תוכנית עבודה ולוחות זמנים (6-Week Roadmap)

- שבוע 1: Technical Spike (בדיקת היתכנות API ואירועי OS)

  - מיפוי קריאות Win32 (SetWinEventHook, ActivateKeyboardLayout, WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST).

  - בדיקת מעבר שפה בתהליכי Win32 מול UWP ובידוד Threads.

- שבוע 2: Core Engine & Prototype Setup

  - בניית שירות רקע לזיהוי תהליכים והחלת חוקים (Rule-based Engine).

  - הטמעת מנגנון User Override למניעת נעילת שפה.

- שבוע 3: Web & Chromium Integration Spike

  - אינטגרציה עם דפדפנים ובדיקת UI Automation.

  - טיפול באפליקציות Electron.

- שבוע 4: Edge Cases & Productivity Suites

  - בדיקות עומק ב-Office (Word, Excel) ומערכי רב-חלונות.

  - בדיקת שדות סיסמה ואבטחה.

- שבוע 5: User Testing & Latency Benchmarks

  - הרצה מול משתמשי בדיקה ומדידת זמני תגובה במילי-שניות.

  - אופטימיזציית צריכת זיכרון ו-CPU.

- שבוע 6: סיכום ממצאים והחלטת Go / No-Go

  - הגשת דוח מסכם, מטריצת תאימות סופית וארכיטקטורת מוצר מלאה.

## 7. מודל הכרעה בסיום ה-POC (Decision Framework)

- אישור מלא (Go): עמידה בכל תנאי החובה (Must) — השירות מחליף שפה ביציבות, זמן התגובה אינו מורגש ($<150\text{ ms}$), וקיימת תאימות מלאה לדפדפנים וליישומי Office עיקריים ללא צורך בהרשאות Admin.

- אישור מותנה (Go with Conditions / Pivot): החלפת שפה ברמת Process/Window יציבה לחלוטין, אך זיהוי תוכן/Context פנימי אינו דטרמיניסטי — המוצר יושק תחילה עם תמיכה ברמת חלונות ויישומים בלבד.

- עצירה (No-Go): ארכיטקטורת מערכת ההפעלה חוסמת החלפת שפה אמינה בתהליכים מבודדים, שיהוי המערכת גורם לשגיאות הקלדה תכופות, או שנדרשות הרשאות מנהל מערכת (Admin) לפעולה תקינה.